一、 角色与协同总则（写入最终报告）

成员A（主架构师 & 后端主程）：负责业务建模（CIM-1/2）、静态与状态结构（PIM-2/3）、后端核心代码开发。主导实验1、实验3、实验5的报告撰写。

成员B（主交互师 & 前端主程 & 文档统筹）：负责用例细化（CIM-3）、动态交互（PIM-4）、前端界面开发。主导实验2、实验4、实验6的报告撰写，并负责最终期末大报告（实验7）的统稿排版。

Git协同：主干 main 保护。A建 dev-A 分支，B建 dev-B 分支。每完成一个任务合并一次，合并需对方 Review。

二、 详细任务卡（每人8项核心任务，含单次实验报告）

成员A：架构与后端主程（8项）

| 任务编号 | 对应实验 | 任务内容（含单次实验报告撰写） | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 实验1 | 项目初始化与目标简述。建GitHub仓库，写 readme.txt。撰写《实验1报告》：系统目标及功能简述。 | 仓库、实验1报告文档 |
| A-2 | 实验7 (CIM-1/2) | 业务模型与流程。画CIM-1业务用例图；画“在线预订”泳道活动图。 | 两张PNG图 |
| A-3 | 实验3 | 静态类图及报告。绘制总类图（体现泛化、组合），编写类字典。撰写《实验3报告》。 | 类图PNG、类字典、实验3报告文档 |
| A-4 | 实验5 | 状态图及报告。绘制房间、订单状态图。撰写《实验5报告》。 | 状态图PNG、实验5报告文档 |
| A-5 | 代码开发 | 后端实体与数据持久层。写 Java 实体类（Entity），写本地文件（txt/csv）读写模块（DAO）。 | Java源码(推 dev-A) |
| A-6 | 代码开发 | 后端业务逻辑层。实现核心 Service 方法（bookRoom, checkOut），写本地测试逻辑。 | 后端逻辑源码 |
| A-7 | 实验8 | 版本控制实践。整理Git提交记录、分支图、PR合并截图。撰写《实验8报告》：Git使用心得。 | Git截图、实验8报告文档 |
| A-8 | 实验7 (综合) | 主干合并与联调。Review B 代码，解决前后端接口冲突，维护 main 分支随时可运行。 | 最终可运行代码、Git记录 |

成员B：交互与前端主程 / 文档统筹（8项）

| 任务编号 | 对应实验 | 任务内容（含单次实验报告撰写） | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 实验2 | 系统用例及报告。画系统用例图（含 include/extend），写用例叙述。撰写《实验2报告》。 | 用例图PNG、用例叙述、实验2报告文档 |
| B-2 | 实验4 | 辅助流程及报告。画“前台退房”泳道活动图（含异常分支）。撰写《实验4报告》。 | 退房活动图PNG、实验4报告文档 |
| B-3 | 实验6 | 时序图及报告。画“在线预订”时序图（区分边界/控制/实体类）。撰写《实验6报告》。 | 预订时序图PNG、实验6报告文档 |
| B-4 | 代码开发 | 前端UI骨架开发。用 Java Swing 搭建主窗口（表格、按钮、输入框）。 | 前端UI源码(推 dev-B) |
| B-5 | 代码开发 | 前端事件绑定。给按钮写 ActionListener，调用A写的后端方法。实现数据更新和弹窗提示。 | 交互控制源码 |
| B-6 | 实验1-6综合 | 视频录制与截图。运行系统，截取所有 UML 图、运行界面。录制 3-5 分钟演示视频。 | 截图包、演示视频 |
| B-7 | 实验7 (综合) | 撰写《实验7：MDA综合大报告》。将A和B的所有图、表整合，按李伟鸿报告的格式（CIM阶段+PIM阶段）编写最终的大报告，并进行排版。 | 最终实验报告 Word/PDF |
| B-8 | 全流程 | 个人文档与交叉审查。撰写《05_个人任务及感想-B》。审查 A 的 UML 图和实验1/3/5/8报告是否有遗漏。 | 个人感想、审查记录 |

三、 严格按照指导书的“中期与最终”交付清单

老师要求长期实验，每次交报告，这就是你们每次课的“过关清单”。

节点一：期中前夕（实验1-5完成）

此阶段主要是基础图表的单次实验报告提交。

实验1报告：目标与功能简述（A主导，交系统）。

实验2报告：用例图 + 用例叙述（B主导，交系统）。

实验3报告：类图 + 类字典（A主导，交系统）。

实验4报告：两张活动图（A、B各一张，由B汇总交系统）。

实验5报告：状态图（A主导，交系统）。

节点二：中期验收（实验6完成 + 核心代码联调）

实验6报告：时序图（B主导，交系统）。

中期汇报大文档：把实验1-6的报告拼成一个《中期验收报告.pdf》，按目录组织好（两人共同审查）。

系统原型演示：在老师面前，B操作Swing界面，A讲解底层逻辑，完成一次预订和退房。

Git协同证明：提前截好 main 和 dev 的分支图备用。

节点三：期末大决战（实验7-8，提交大作业）

这一部分直接对应学长的《实验7 UML建模实例》报告。

《实验7_综合大报告》：

封面、分工说明（A架构，B交互）、目录。

MDA结构图（图1）。

CIM阶段：业务用例、活动图、系统用例。

PIM阶段：用例叙述、状态图、总类图、时序图。

运行界面截图。

实验数据分析与讨论（两人各写一段）。

实验8材料：Git提交记录截图（合并进报告）。

代码与视频：groupXX.zip (包含 src、readme.txt、演示视频)。

个人感想：A一份，B一份。

注意：

“单次报告”和“期末大报告”的关系：不要把单次实验报告当成最终作业写。单次报告只要图对了、格式对了就行，千万不要花里胡哨。把精力留到B-7（写综合大报告），把之前的内容按MDA流程重新排版。

代码接口对齐：A在写 A-3（类图）时，必须把 Room 类的 bookRoom() 方法名定死。B在写 B-5（前端事件）时，必须调用这个一模一样的方法。如果对不上，最后代码会报错，期末演示会翻车。

实验报告附上Git截图：在实验7/8的报告中，B在排版时，一定要放上一张 “A和B互相Review代码并合并PR” 的截图，这能直接向老师证明你们是真实的团队协作。